Phase 2: Model Training（模型训练）

时间：Month 4（4周）

分为两个子阶段：Phase 2a（Intent Network）+ Phase 2b（BC Pre-training）

Phase 2a: Intent Prediction Network Training

时间：Week 1（5-7天）

作用

训练一个轻量级网络，从force/haptic信号预测操作者的intent（strength + direction）

具体任务

1. 数据准备

# 从Dataset 2提取训练样本

Input: 10-frame history × 7 features

- Force: [Fx, Fy, ||F||]

- Haptic offset: [haptic_x - robot_x, haptic_y - robot_y]

- Haptic velocity: [vx, vy]

Output: 2D intent

- Strength: ||F[t]|| / F_max

- Direction: arctan2(robot_pos[t+5] - robot_pos[t])

Train/Val/Test split: 70% / 15% / 15%

2. 网络训练

Architecture: 1D-CNN

Conv1D(7→32) → Conv1D(32→64) → MaxPool → MLP

Parameters: ~50K

Training:

Optimizer: Adam (lr=1e-3)

Loss: MSE(strength) + 2.0 × MSE(direction)

Epochs: 50-100

Time: 30-60分钟

3. 验证和可视化

- Direction accuracy（8-sector分类）

- Strength correlation（Pearson r）

- 可视化：force pattern → intent mapping

完成指标（Phase 2a）

Milestone 1: 训练收敛

- ✅ Validation loss稳定（不再下降）

- ✅ Training time < 2小时

Milestone 2: Accuracy达标

- ✅ Direction accuracy > 75%（8-sector分类）

- ✅ Strength correlation r > 0.7

Checkpoint Decision：

if accuracy > 80%:

✅ 继续Phase 2b

elif 75% < accuracy < 80%:

⚠️ 可接受，继续（但记录为limitation）

else:  # < 75%

❌ Debug网络或增加数据

→ 不要进Phase 2b（否则后面会失败）

输出（Phase 2a）

- ✅ Trained Intent Network (intent_net.pth)

- ✅ Validation report（accuracy, correlation, confusion matrix）

- ✅ 可视化图表（用于paper）

- ✅ Feature importance分析

Phase 2b: BC Pre-training Authority Allocator

时间：Week 2-3（10-14天）

作用

用Dataset 2 + Intent Network，训练Authority Allocator的初始policy（通过监督学习）

具体任务

1. 特征工程

# Freeze Intent Network（不更新权重）

intent_net.eval()

# 组装14D state vector

for traj in dataset2:

for t in range(len(traj)):

# 用trained Intent Net提取intent features

intent_strength, intent_direction = intent_net.predict(traj[t-10:t])

state_14d = [

robot_x, robot_y,           # 2D

robot_vx, robot_vy,         # 2D

target_x, target_y,         # 2D

distance_to_target,         # 1D

Fx, Fy, ||F||,              # 3D

intent_strength,            # 1D (from Intent Net)

intent_direction,           # 1D (from Intent Net)

α(t-1),                     # 1D

safety_margin               # 1D

]

label = α(t)  # 从Phase 1生成的ground truth

bc_data.append((state_14d, label))

# 约150K个训练样本

2. BC训练

Architecture: MLP

Linear(14 → 256) → ReLU → Dropout(0.2)

Linear(256 → 256) → ReLU → Dropout(0.2)

Linear(256 → 128) → ReLU

Linear(128 → 1) → Sigmoid  # α ∈ [0,1]

Training:

Optimizer: Adam (lr=5e-4)

Loss: MSE(α_pred, α_label)

Batch size: 256

Epochs: 100-200

Time: 1-2天

完成指标（Phase 2b）

Milestone 1: BC收敛

- ✅ Train/Val loss收敛

- ✅ MSE < 0.05（α的误差<5%）

Milestone 2: Offline评估

在Dataset 2的test set上评估：

- ✅ Smoothness > 0.75（用Phase 1的smoothness公式计算）

- ✅ α预测误差 < 10%

- ✅ 可视化α(t)轨迹：看起来合理（有平滑变化，不抖动）

Milestone 3: 模拟测试（可选）

在Unity仿真中测试BC policy：

- 让BC policy控制α(t)

- Human behavior用Dataset 2的统计模型模拟

- Success rate > 70%（作为baseline）

输出（Phase 2b）

- ✅ BC pre-trained policy (bc_policy.pth)

- ✅ Offline evaluation report（smoothness, α误差）

- ✅ α(t) trajectory可视化（多个examples）

- ✅ 对比图：BC policy vs ground truth α

Phase 2 总输出

Week 4: 整合 + 准备Phase 3

文件

- ✅ models/intent_net.pth

- ✅ models/bc_policy_pretrained.pth

- ✅ reports/intent_net_validation.pdf

- ✅ reports/bc_offline_eval.pdf

Checkpoint meeting with Dandan

汇报内容：

- Intent Net accuracy: X%

- BC offline smoothness: Y

- 可视化demo（播放几个例子）

决策：

if 所有指标达标:

✅ 进入Phase 3（PPO fine-tuning）

else:

⚠️ 分析问题，决定是否需要调整

时间分配细节

Week 1 (Phase 2a):

- Day 1: 数据预处理 + 写训练代码

- Day 2-3: 训练Intent Network（含调参）

- Day 4: 验证 + 可视化

- Day 5: Checkpoint决策

Week 2 (Phase 2b前期):

- Day 1-2: 用Intent Net提取所有Dataset 2的intent features

- Day 3: 组装14D state vectors + 写BC训练代码

- Day 4-5: 开始BC训练

Week 3 (Phase 2b后期):

- Day 1-3: BC训练继续（可能需要调参）

- Day 4: Offline evaluation

- Day 5: 模拟测试（可选）

Week 4 (Buffer + 准备):

- Day 1-2: 整理所有outputs

- Day 3: 写Phase 2总结报告

- Day 4-5: 准备Unity仿真环境（为Phase 3做准备）

关键质量检查

Intent Network检查

# 检查intent prediction是否有意义

test_sample = dataset2_test[0]

for t in range(len(test_sample)):

strength, direction = intent_net.predict(test_sample[t])

# 高力时刻，strength应该高

if test_sample['force'][t] > 2.0:

assert strength > 0.7

# Direction应该和未来移动方向接近

future_dir = calc_future_direction(test_sample, t)

assert abs(direction - future_dir) < π/4  # 45度误差内

BC Policy检查

# 检查α预测是否合理

for state, label in bc_test_data:

α_pred = bc_policy(state)

# α应该在[0,1]

assert 0 <= α_pred <= 1

# 高intent时，α应该低（人想控制）

if state['intent_strength'] > 0.8:

assert α_pred < 0.5

风险缓解

Risk 1: Intent Net accuracy < 75%

Mitigation:

- 增加网络capacity（64→128 channels）

- 增加时间窗口（10→20 frames）

- 检查Dataset 2质量（是否force太单一）

Risk 2: BC smoothness < 0.70

Mitigation:

- 检查α labels质量

- 调整loss function（加temporal smoothness term）

- 增加训练epochs

Risk 3: BC policy抖动（α变化太快）

Mitigation:

- 在loss中加入|α(t) - α(t-1)|惩罚项

- 增加temporal smoothing（exponential moving average）

清楚吗？Phase 2就是"训练Intent Network + BC预训练Authority Allocator，得到一个可用的baseline policy"。