Phase 4: Deployment & User Study（真实硬件部署与用户实验）

时间：Month 5（4周）

作用

将训练好的系统部署到真实硬件，进行pilot testing和正式user study，验证系统在真实场景中的有效性。

Phase 4a: Sim-to-Real Transfer & Pilot Testing

时间：Week 1（5-7天）

作用

处理仿真到真实环境的迁移问题，通过小规模测试发现并修复问题。

具体任务

1. Sim-to-Real适配

坐标映射：

# 仿真: 1800×1800 pixel grid

# 真实: 物理工作空间（例如60mm × 60mm）

scale_factor = 60.0 / 1800.0  # mm/pixel = 0.033 mm/pixel

# 位置转换

real_pos = sim_pos * scale_factor

# 速度转换（考虑time scale）

real_vel = sim_vel * scale_factor * (sim_dt / real_dt)

Action缩放：

# 仿真中: u_AI, u_human单位是pixel/step

# 真实中: 需要转换为micromanipulator displacement (μm)

u_real = u_sim * scale_factor * 1000  # 转换为μm

# Clipping到安全范围

u_real = np.clip(u_real, -500, 500)  # ±500μm per step

Force校准：

# 检查真实Geomagic Touch的force reading是否和仿真匹配

# 如果不匹配，需要重新训练Intent Net或调整normalization

real_force_max = measure_max_force()  # 实测最大力

if abs(real_force_max - 3.3) > 0.5:

# 需要调整normalization

force_normalized = force_raw / real_force_max

2. Pilot Testing（N=5）

目的：找bug，不是收集正式数据

参与者：

- 你自己 × 2次

- 实验室同学 × 3人

测试内容：

每个参与者:

- Baseline-2D (纯手动): Model A × 2次

- Ours-2D (continuous α): Model A × 2次

记录:

- 所有数据（用于debug）

- 参与者反馈（系统是否好用？有bug吗？）

- 观察系统行为（α是否合理？有没有抖动？）

预期问题 + 解决方案：

问题1: Smoothness远低于仿真（0.92 → 0.65）

→ 检查coordinate mapping

→ 调整action scaling factor

→ 可能需要在真实数据上fine-tune

问题2: α抖动严重

→ 增加temporal smoothing (EMA)

→ 降低update frequency (100Hz → 50Hz)

问题3: Intent Net prediction不准

→ 真实force patterns和Dataset 2不同

→ 需要收集少量真实数据重新训练Intent Net

问题4: 系统延迟太大（>200ms）

→ 优化代码

→ 降低inference frequency

→ 使用GPU加速

完成指标（Phase 4a）

Milestone 1: Sim-to-Real Gap可接受

在pilot testing中:

✅ Smoothness下降 < 20%（仿真0.92 → 真实0.75+）

✅ Success rate > 80%

✅ 无系统crash或严重bug

Milestone 2: 用户反馈正面

5个pilot参与者:

✅ 至少4人认为系统"可用"

✅ 无人报告"完全无法控制"

✅ α变化被认为"合理"或"稍微突兀但可接受"

Milestone 3: 数据记录正常

✅ 所有sensors数据正常记录

✅ Timestamp同步误差 < 50ms

✅ 无数据丢失

Checkpoint Decision:

if pilot_smoothness > 0.75 AND no_critical_bugs:

✅ 进入Phase 4b（正式user study）

elif 0.65 < pilot_smoothness < 0.75:

⚠️ 需要1-2天调整后重新pilot

else:  # < 0.65

❌ 重大问题，需要deeper investigation

→ 可能需要在真实数据上重新训练部分模型

输出（Phase 4a）

- ✅ Adapted system（所有sim-to-real parameters调好）

- ✅ Pilot testing report（5人数据 + 反馈）

- ✅ Bug fix list（发现的问题 + 解决方案）

- ✅ Updated protocol（根据pilot调整的实验流程）

Phase 4b: Formal User Study

时间：Week 2-4（3周）

作用

收集N=30的正式实验数据，验证系统有效性，为论文提供统计结果。

实验设计

Within-subject design（被试内设计）

每个参与者体验所有3个条件:

1. Baseline-2D: 纯手动（无AI，无haptic guidance）

2. DRL-SC-2D: Mao的binary switching

3. Ours-2D: 你的continuous α + haptic feedback

优势:

- 每个人是自己的对照组（减少个体差异）

- 统计power更高

Counterbalancing（平衡顺序）

30人分成6组（每组5人），不同顺序:

Group 1: Baseline → DRL-SC → Ours

Group 2: Baseline → Ours → DRL-SC

Group 3: DRL-SC → Baseline → Ours

Group 4: DRL-SC → Ours → Baseline

Group 5: Ours → Baseline → DRL-SC

Group 6: Ours → DRL-SC → Baseline

避免learning effect bias

任务设计

每个条件下:

- Model A (seen): 2次

- Model B (seen): 2次

- Model C (seen): 2次

- Model D (unseen): 1次（最后做，测试泛化）

每人总共: 3条件 × 7次 = 21 trials

每trial约2-3分钟 → 每人总时间约1小时（含休息）

数据收集

客观指标（自动记录）

# 每个trial记录

objective_metrics = {

'smoothness': calculate_smoothness(trajectory),  # 主要指标

'completion_time': time_end - time_start,

'path_length': calculate_path_length(trajectory),

'collision_count': count_collisions(trajectory),

'success': did_reach_target(),

# 额外分析

'average_speed': path_length / completion_time,

'gracefulness': calculate_gracefulness(trajectory),  # curvature

'alpha_profile': alpha_values,  # 仅Ours条件

'force_profile': force_values,

}

主观指标（问卷）

NASA-TLX（每个条件后填写）:

6个维度，每个0-100分:

- Mental Demand（心理需求）

- Physical Demand（体力需求）

- Temporal Demand（时间压力）

- Performance（自评表现）

- Effort（努力程度）

- Frustration（挫败感）

Weighted score = Σ(dimension_score × weight)

Trust Questionnaire（仅DRL-SC和Ours）:

5-point Likert scale:

1. "I trust the AI to help me navigate"

2. "The AI's assistance felt predictable"

3. "I felt in control during the task"

4. "I would use this system for real procedures"

5. "The system responded appropriately to my inputs"

Post-study Interview（开放式）:

- "Which condition did you prefer? Why?"

- "Did you notice when the AI was helping you?"

- "Was there any moment you felt frustrated?"

- "Any suggestions for improvement?"

参与者招募

目标人群：

N = 30人

Inclusion criteria:

✅ 年龄18-40岁

✅ 正常或矫正视力

✅ 无手部运动障碍

✅ 能理解英文指令

Exclusion criteria:

❌ 有微操作专业经验（保持novice level）

❌ 参与过pilot testing（避免学习效应）

招募渠道：

- Imperial College校内海报/BBS

- 实验室邮件列表

- 朋友推荐（snowball sampling）

- Compensation: £15/小时（1小时实验 = £15）

伦理审批：

必须在开始前完成:

- 提交ethics application到Imperial REC

- 准备participant information sheet

- 准备consent form

- 获得approval letter

预计审批时间: 2-4周（应该在Phase 3期间就提交）

实验流程（每个参与者）

Session结构（60-75分钟）

[0-5 min] Introduction

- 解释实验目的

- 签署consent form

- 填写demographic questionnaire

[5-15 min] Training

- 演示系统（你操作1次）

- 参与者练习Baseline条件（Model A × 2次，不记录）

- 确认参与者理解任务

[15-60 min] Main Experiment

- 条件1: 7 trials + NASA-TLX

- 短休息（2分钟）

- 条件2: 7 trials + NASA-TLX

- 短休息（2分钟）

- 条件3: 7 trials + NASA-TLX

[60-70 min] Questionnaires

- Trust questionnaire (2次，DRL-SC和Ours)

- Post-study interview

[70-75 min] Debrief & Payment

- 解释实验设计

- 回答参与者问题

- 支付£15

完成指标（Phase 4b）

Milestone 1: 数据收集完成

✅ 30人全部完成实验

✅ 数据完整性: 630 trials (30人×21次) 全部有效

✅ 问卷回收率: 100%

Milestone 2: 主要假设验证（Primary outcome）

H1: Smoothness提升

Target:

Ours-2D smoothness > 0.90 (on Model A/B/C)

显著高于Baseline和DRL-SC (p < 0.05)

Statistical test:

Repeated measures ANOVA + post-hoc pairwise t-tests

Effect size: η² > 0.14 (large effect)

Milestone 3: 次要指标改善（Secondary outcomes）

H2: Cognitive load降低

Target:

Ours-2D NASA-TLX weighted score < Baseline by 40-50%

显著低于Baseline和DRL-SC (p < 0.05)

H3: 泛化能力

Target:

Ours-2D on Model D (unseen) smoothness > 0.85

仍显著高于Baseline (p < 0.05)

H4: Trust更高

Target:

Ours-2D trust score > DRL-SC trust score (p < 0.05)

主观反馈: 大多数人prefer Ours over DRL-SC

数据分析计划

描述性统计

# 每个条件的mean ± std

for condition in [Baseline, DRL_SC, Ours]:

print(f"{condition}:")

print(f"  Smoothness: {mean} ± {std}")

print(f"  Time: {mean} ± {std}")

print(f"  NASA-TLX: {mean} ± {std}")

推断统计

主要分析:

# Repeated measures ANOVA

model <- aov(smoothness ~ condition + Error(participant/condition))

summary(model)

# Post-hoc pairwise comparisons (Bonferroni corrected)

pairwise.t.test(smoothness, condition, paired=TRUE, p.adjust="bonferroni")

# Effect size

eta_squared(model)

次要分析:

# Model D (unseen) 单独分析

t_test(ours_modelD, baseline_modelD, paired=True)

# NASA-TLX各维度分析

for dimension in ['mental', 'physical', 'temporal', ...]:

anova(dimension ~ condition)

# Trust questionnaire

wilcoxon_test(ours_trust, drl_sc_trust, paired=True)  # non-parametric

输出（Phase 4b）

数据文件

- ✅ data/user_study/participant_01-30.pkl（所有trial数据）

- ✅ data/user_study/questionnaires.csv（NASA-TLX, trust, demographics）

- ✅ data/user_study/interviews.txt（定性反馈）

统计报告

- ✅ Descriptive statistics table

- | Condition | Smoothness | Time(s) | Collision | NASA-TLX |

- |-----------|-----------|---------|-----------|----------|

- | Baseline  | 0.68±0.08 | 25.3±4.2| 0.8±0.6   | 68.2±12.3|

- | DRL-SC    | 0.74±0.09 | 18.5±3.1| 0.5±0.5   | 52.1±10.8|

- | Ours      | 0.92±0.06 | 16.2±2.8| 0.3±0.4   | 35.6±9.2 |

- ✅ Inferential statistics

  - ANOVA results (F-statistic, p-value, η²)

  - Post-hoc pairwise comparisons

  - Confidence intervals

- ✅ Visualizations

  - Box plots（smoothness by condition）

  - Bar charts（NASA-TLX dimensions）

  - Trajectory examples（good/bad from each condition）

  - α(t) profiles（showing continuous vs binary）

- ✅ Qualitative analysis

  - Interview themes

  - Participant preferences

  - Common feedback patterns

时间分配

Week 1: Pilot Testing

Day 1-2: Sim-to-real适配

Day 3-4: Pilot testing (5人)

Day 5: 分析pilot结果 + 调整系统

Week 2: User Study (前10人)

每天2-3人

录制时间: 每天4-6小时（含setup）

Week 3: User Study (中间10人)

继续每天2-3人

监控数据质量，如有问题及时调整

Week 4: User Study (最后10人) + 分析

Day 1-3: 最后10人

Day 4-5: 数据整理 + 初步统计分析

风险缓解

Risk 1: 招募不到30人

Mitigation:

- 提前2周开始招募（Phase 3期间）

- 提高compensation（£15→£20）

- 扩大招募范围（其他学院）

- 降低N到25人（仍有统计power）

Risk 2: Smoothness达不到0.90

Symptoms: 真实硬件上只有0.75-0.80

Mitigation:

- 仍然可以发表（相对提升仍显著）

- 在论文中诚实报告sim-to-real gap

- Discuss为什么gap存在

- 作为future work提出改进方案

Risk 3: 参与者学习效应太强

Symptoms:

第3个条件明显表现更好（无论是哪个条件）

Mitigation:

- Counterbalancing已经设计

- 统计时控制order effect

- 如果effect显著，在分析中covariate

Risk 4: Ours和DRL-SC差异不显著

Symptoms: p > 0.05

Mitigation:

- 检查是否power不足（post-hoc power analysis）

- 报告effect size（即使p>0.05，如果effect large仍有意义）

- 强调qualitative feedback（用户prefer哪个）

- 作为limitation讨论

Final Deliverables（Phase 4结束）

For Paper

- ✅ User study results（statistics + visualizations）

- ✅ Performance comparison table

- ✅ Representative trajectories

- ✅ NASA-TLX analysis

- ✅ Qualitative insights

For Thesis

- ✅ Complete experimental protocol

- ✅ All raw data

- ✅ Detailed statistical analysis

- ✅ Ethics approval documents

For Future Work

- ✅ System limitations identified

- ✅ Participant feedback for improvement

- ✅ Ideas for 3D extension

Success Criteria（整个PhD项目）

Minimum viable result

✅ Ours smoothness > Baseline (p < 0.05)

✅ Ours NASA-TLX < Baseline (p < 0.05)

✅ System works reliably（无major crashes）

→ 足够发paper（可能是workshop或minor venue）

Good result

✅ Ours smoothness > 0.85

✅ 显著优于both Baseline AND DRL-SC

✅ NASA-TLX降低30-40%

✅ 正面用户反馈

→ 可以发HRI或ICRA

Excellent result

✅ Ours smoothness > 0.90

✅ NASA-TLX降低40-50%

✅ Model D泛化良好（> 0.85）

✅ Trust显著高于DRL-SC

✅ 强烈正面反馈

→ 可以冲顶会（ICRA, HRI main track）